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0. АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЕЛИЧКОВСКОГО 
0. СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2016                                                            № 486
                                     станица Нововеличковская


	Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы организации в сфере водоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2016-2025 годы


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в целях осуществления водоснабжения населения Нововеличковского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

	1.Утвердить «Техническое задания на разработку инвестиционной программы организации в сфере водоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2016-2025 годы».
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава администрации Нововеличковского				С.М. Кова
сельского поселения







УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Нововеличковского сельского
поселения Динского района
от ______________№_________




Техническое задание на разработку инвестиционной программы организации в сфере водоснабжения МУП ЖКХ «Нововеличковское» на 2016-2025 годы

	Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Нововеличковское» по развитию системы водоснабжения Нововеличковского сельского поселения Динского района учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
Генеральный план Нововеличковского сельского поселения;
Федеральный закон № 416-ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса. 
Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Нововеличковское» по развитию системы водоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации систем водоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района.



I. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционной программы
Цели:
1.Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2016г. до 2025г.
 2. Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики.
3. Улучшение работы систем водоснабжения.

Задачи:
1. Реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры.
2. Строительство водозаборов.
3. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.
4. Установка приборов учета.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и на срок реализации Инвестиционной программы:

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	Базовый год
	Целевой год

	Водоснабжение

	1
	Качество воды
	
	
	

	1.1
	Соответствие качества холодной воды установленным требованиям
	%
	100
	100

	1.2
	Соответствие качества горячей воды установленным требованиям
	%
	0
	0

	2
	Надежность и бесперебойность водоснабжения
	
	
	

	2.1
	Непрерывность водоснабжения
	ч/сут
	20
	24

	2.2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	20
	0,9

	2.3
	Доля сетей нуждающихся в замене
	%
	100
	0

	3
	Качество обслуживания абонентов
	
	
	

	3.1
	Охват населения централизованным водоснабжением
	%
	100
	100

	3.2
	Обеспеченность потребителями приборами учета воды
	%
	93
	100

	4
	Эффективность использования ресурсов
	
	
	

	4.1
	Удельное водопотребление: население
	л/чел/сут
	187,0
	250,0

	4.2
	Уровень потерь воды
	%
	50,3
	15

	
	
	
	
	




II Основные требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края, утвержденной Администрацией Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края.
Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы: 

	1.Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать: 
- наименование инвестиционной программы; 
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы; 
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы); 
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы; 
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы; 
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
	2. Цели и задачи инвестиционной программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
	3.Основные сведения об организации
В данном разделе следует указать основные сведения об Организации в соответствии с учредительными и регистрационными документами.
	4. Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей
	4.1 Система водоснабжения
В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса  добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций 1-го и 2-го подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе Организации сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.
Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. 
Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.
	5. Характеристика потребителей услуг Организации
В данном разделе привести данные о существующем и перспективном водопотреблении Нововеличковского сельского поселения.  Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителями
	6. Перечень и описание мероприятий по развитию систем водоснабжения.
В данном разделе изложить основные мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации инженерных систем водопровода,  необходимые для реализации целей и задач инвестиционной программы, с указанием объёмов, стоимости и предполагаемых источников финансирования.
	7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы.
В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и период их  реализации.
	8. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы.
В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию по годам реализации и в разрезе предполагаемых источников финансирования.
	9. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы.
В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.
	10. Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.
В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчет размера тарифов на подключение к системам водоснабжения. Привести данные по размерам надбавок к тарифам на услуги водоснабжения. Произвести оценку уровня роста тарифов на период реализации инвестиционной программы.
	11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы
В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы. 
	12. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы
Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края.
Администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке. Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

III Порядок внесения изменений в техническое задание

	1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы Администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района.
	2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края;
- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг МУП ЖКХ «Нововеличковское» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;
- основания, предусмотренные ч. 14 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
	3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
	4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП ЖКХ «Нововеличковское», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Нововеличковского сельского поселения должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
	5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до МУП ЖКХ «Нововеличковское» в недельный срок со дня его принятия. 



Начальник отдела ЖКХ, малого и 					В.В. Токаренко
среднего бизнеса администрации
Нововеличковского сельского поселения 
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