УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововеличковского
 сельского поселения

____________________ Г.М. Кова
«_____» _____________ 2026 год

ОТЧЕТ
о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского 
поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2026 год» за 1 квартал 2026 года
(наименование муниципальной программы, срок действия,  
Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 02.12.2025 г. № 819 (с изм. от 02.02.2025 №46, от 24.03.2026 №133) 
реквизиты правого акта, которым утверждена программа)
	Наименование 
мероприятия

	Участник муниципальной программы
(муниципальный заказчик мероприятия,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)
	Объем финансирования*
на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)
	Объем финансирования*
 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)
	Профинансировано*
в отчетном периоде 
(тыс.руб.)
	Освоено (израсходовано)* 
в отчетном периоде 
(тыс. руб.) 
	Отметка о выполнении мероприятия  (выполнено, 
не выполнено)**

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения.
	
	
	
	5120,7
	
	
	
	5120,7
	
	
	3284,0
	
	
	
	3284,0
	
	64%

	1.1 Ремонт дорог местного значения в               асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения
	
	
	
	500,0
	
	
	
	500,0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	

	1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:
ст. Нововеличковская
ст. Воронцовская
п. Найдорф
	
	
	
	1000,0
	
	
	
	1000,0
	
	
	875,4
	
	
	
	875,4
	
	87,5%

	1.3  Работы по содержанию дорог: грейдирование, откачка воды с проезжей части дорог, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости)
	
	
	
	2461,8
	
	
	
	2461,8
	
	
	2408,6
	
	
	
	2408,6
	
	97,8%

	1.4 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская
	
	
	
	500,0
	
	
	
	500,0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	

	1.5 Мероприятия по полномочиям вопросов местного значения в части дорожной деятельности  в отношении автомобильной дороги между ст. Воронцовская и х. Восточный
	
	
	
	658,9
	
	
	
	658,9
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	

	Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч.
	
	
	
	1500,0
	
	
	
	1500,0
	
	
	598,5
	
	
	
	598,5
	
	40%

	2.1 Нанесение дорожной разметки.
	
	
	
	1195,4
	
	
	
	1195,4
	
	
	528,7
	
	
	
	528,7
	
	44,2%

	2.2 Приведение в соответствие технических средств организации дорожного движения:
- замена и установка отсутствующих дорожных знаков и стоек;
- замена и установка удерживающих ограждений 
	
	
	
	304,6
	
	
	
	304,6
	
	
	69,8
	
	
	
	69,8
	
	22,9%

	3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	120960,2
	6366,4
	
	
	120960,2
	6366,4
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	Итого  по муниципальной программе
	
	
	120960,2
	12987,1
	
	
	120960,2
	12987,1
	
	0
	3882,5
	
	
	0
	3882,5
	
	2,9%





Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                                                                                                 О.Ю. Калитка
